## Slide 1
ToyGround
2016180006 김동석 2016180012 김영준
Professor. 윤정현

## Slide 2
01
02
기술요소
중점 연구 분야
03
역할분담
개요 및 조작
04
개발 내용
문제점 및
보완책
05
목차
향후 개발 일정
및 데모시연
06

## Slide 3
개요 및 조작
01
장르: 대전 액션 TPS 게임
게임 목적: 상대를 견제하며 보석을 획득하는 것
최종 승리: 보석을 10개 이상 먹고 살아남기
플레이 방식: 1 vs 1, 2인 대전 게임

## Slide 4
이동
스킬On/Off
점프
조준
(공격범위표시)
키보드
마우스
W
A
S
D
Q
Space
공격
개요 및 조작
01
게임 조작

## Slide 5
기술요소
중점 연구 분야
02
디자인 패턴을 적용하여 프레임워크 제작
미리 제작되어 있는 모델의 구조를 파악 후 애니메이션 적용
Server Part
김영준
패킷 크기와 게임 로직 처리를 위한 데이터 크기의 최적화
AWS 서비스를 통한 DB관리(RDS)
Client Part
김동석

## Slide 6
역할분담
03
Server Part
김영준
IOCP
프레임워크 개발
로비-매칭 시스템
멀티 쓰레드
충돌체크
SQL
Client Part
김동석
DirectX
프레임워크 개발
애니메이션
맵 및 오브젝트
충돌체크
UI 구현 및 배치

## Slide 7
개발 내용
04
클라이언트

## Slide 8
개발 내용
04
서버

## Slide 9
개발 내용
04
김동석
김영준

## Slide 10
개발 내용
04
Client | 김동석 | 프레임워크 개발 (100%) 애니메이션 (80%) FBX 모델 로딩 (100%) 맵 Loader 구현 (100%) 맵 및 오브젝트 배치 (100%) 충돌체크 (50%) Bounding box (100%)
Server | 김영준 | Server: iocp 모델 소켓 입출력(90%) 멀티 쓰레드(timer, worker)(90%) Client: Nonblocking io모델 소켓 입출력(90%) Singleton, OOP 개념을 적용한 클라이언트~서버 연동(90%)

## Slide 11
문제점 및 보완책
05
문제점 | 무료로 구한 애니메이션이 부자연스럽다. 많은 객체를 그리다 보니 FPS가 떨어진다.
보완책 | 애니메이션을 툴을 통해 직접 편집한다. 변하지 않는 값들은 미리 계산하여 불러오고 프레임워크 내에서는 계산하지 않는다.
김동석 - 클라이언트
문제점 | 매칭 시스템 구현을 위해 새로운 프로젝트를 만들지, 기존 프로젝트에 새로운 쓰레드 추가로 해결할지 고민 DB, AWS, SQL 등 데이터에 대한 구현
보완책 | 매칭 시스템을 구현하기 위해 Matching Server 프로젝트를 새로 만들어 기존 Lobby -> Battle Server 형태에서 Lobby의 매칭 시스템을 분리해 Lobby -> Matching -> Battle의 구조를 가지도록 구현 Amazon RDS(SQL) 튜토리얼을 통해 DB 구축하여 데이터 관리 구현
김영준 - 서버

## Slide 12
향후
개발 일정
06
Client | 김동석 | 게임 컨텐츠 추가 그림자 및 조명 배치 UI 추가 배치 쉐이더 이펙트 추가 애니메이션 수정
Server | 김영준 | 매칭 시스템 최적화 및 더미 클라이언트를 통한 최대 동시접속자 수 확인 및 트러블 슈팅 추가되는 컨텐츠에 대한 패킷 교환 시스템 추가

## Slide 13
개발항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
클라이언트 프레임워크제작 |  |  |  |  |  |  |  | 
캐릭터 로드 및 애니메이션 |  |  |  |  |  |  |  | 
맵 & 오브젝트 배치 |  |  |  |  |  |  |  | 
충돌검사 |  |  |  |  |  |  |  | 
그림자& 조명 |  |  |  |  |  |  |  | 
컨텐츠 |  |  |  |  |  |  |  | 
이펙트 & UI |  |  |  |  |  |  |  | 
매칭 시스템 |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 동기화 |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 & 보완 |  |  |  |  |  |  |  | 
김동석
김영준
α
β
m
변동사항
향후
개발 일정
06

## Slide 14
데모 시연
06
데모 시연

## Slide 15
2016180006 김동석 2016180012 김영준
QnA